Regulační plán „SEDLEC, plocha B1“

- Zadání regulačního plánu bylo součástí návrhu Územního plánu Sedlec a jako takové bylo projednáno a schváleno v rámci tohoto Územního plánu dne  29.6.2017, v účinnosti dne 4.8.2017. Dokumentace je v elektronické podobě na stránkách https://www.mikulov.cz/obcan/sedlec

Jedná se tedy o územní plán z podnětu. Ustanovení § 64 odstavce 1) stavebního zákona (183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)

- Ještě před vydáním územního plánu objednala Obec Sedlec zpracování územní studie této lokality. Cílem bylo variantně prověřit kapacitu a optimální urbanistické řešení plochy. Na základě diskuze s pověřeným zastupitelem byla podrobněji prověřena varianta 1 s vypuštěním střední komunikace připojené na silnici a vypracována byla ještě další varianta č. 5 z této územní studie. Regulační plán nebyl zpracován ve variantách, nebylo potřeba rozhodnutí zastupitelstva obce.

- Návrh pro veřejné projednání byl vystaven od 26.5.2020 (veřejná vyhláška 15 dnů), dokumentace v elektronické podobě po celou dobu veřejného projednání – https://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp Odborný výklad se konal dne 01.07.2020 v zasedací místnosti OÚ Sedlec. Upravený návrh pro opakované veřejné projednání byl vystaven od 27.06.2022 (veřejná vyhláška 15 dnů), dokumentace v elektronické podobě po celou dobu veřejného projednání  https://www.mikulov.cz/obcan/sedlec  Odborný výklad se konal dne 02.08.2022 v zasedací místnosti OÚ Sedlec.

- ZO č. 17/2017 pod usnesením č. 8 dne 29.06.2017 ÚP

ZO č. 4/2023 pod usnesením č. 5 dne 25.05.2023  RP. Po celou dobu byl a je regulační plán zveřejněn na https://www.mikulov.cz/obcan/sedlec

- Vypracování územní studie lokalita Sedlec B1 -42350,-Kč

Vypracování návrhu  RP Sedlec lokalita B1 pro projednání 92565,-Kč

Vypracování upraveného návrhu RP Sedlec lokalita B1 53845,-Kč

Vypracování upraveného návrhu RP Sedlec lokalita B1 16335,-Kč

Vypracování RP Sedlec lokalita B1 upraveného návrhu pro vydání 30250,-Kč.